Travail de Bachelor
GeoTwit – Journal de bord

Miguel Santamaria

# Semaine 1 – 22.02.2016
Recherches basiques et introductions sur Scala et le framework Play, en attendant d'avoir plus d'informations sur le déroulement du projet.
# Semaine 2 – 29.02.2016
Premier entretient avec ma responsable de projet, Madame Fatemi, concernant le déroulement général du projet, ainsi que la liste des tâches à effectuer.
Il a été convenu que durant cette semaine, je réaliserai une ébauche du cahier des charges selon les instructions disponibles sur le travail, ainsi qu'une planification initiale par semaine de ce qui va être réalisé.
De plus, je commencerai à faire des recherches sur l'API de Twitter.
# Semaine 3 – 07.03.2016
Recherches sur l'API de Twitter, en particuliers sur la Streaming API, ainsi que sur la librairie Twitter4J.
Analyse et recherche de sujets intéressants.
# Semaine 4 – 14.03.2016
Entretient avec Madame Fatemi, et planification des tâches à effectuer durant la semaine : essayer de trouver des sujets Twitter relatifs à la Suisse avec un fort taux de streaming (regarder notamment dans les médias et les grandes compagnies suisses ; essayer de faire un « planning » de l'actualité), analyser l'API de Google Maps, ainsi que celle de OpenStreetMap, et commencer à réaliser des tests avec Twitter4J et la Streaming API de Twitter.
# Semaine 5 – 21.03.2016
Entretient avec Madame Fatemi, et planification des tâches à effectuer durant la semaine : finaliser le cahier des charges, réaliser de premiers tests sur la librairie OpenStreetMap, et continuer les recherches sur l'API Twitter et Twitter4J.
# Semaine 6 – 04.04.2016